## Slide 1: Жизненный цикл программного обеспечения
Выполнила студентка
Гафарова Самира 20П-3
Notes: Оригинальные шаблоны для презентаций: https://presentation-creation.ru/powerpoint-templates.html
Бесплатно и без регистрации.

## Slide 2: Содержание
4
Понятие жизненного цикла
1
2
3
5
Основные этапы
Модели Жизненного цикла
Доп. модели
Конец

## Slide 3: Понятие жизненного цикла
Основным понятием программной инженерии является понятие жизненного цикла ПО.
Жизненный цикл ПО (software lifecycle) – это период времени, который начинается с момента принятия решения о необходимости создания ПО и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации.

## Slide 5: Основные этапы
Обычно к этапам жизненного цикла относят: 1.Анализ требований. 2. Проектирование. 3.Программирование.
4.Тестирование и отладку. 5.Эксплуатацию, сопровождение и поддержку.

## Slide 6: Модели жизненного цикла ПО
Waterfall (каскадная модель)
Итерационная модель
спиральная модель
инкрементной модели.

## Slide 7: Waterfall (каскадная модель)
Основная суть модели Waterfall в том, что этапы зависят друг от друга и следующий начинается, когда закончен предыдущий, образуя таким образом поступательное (каскадное) движение вперед.
Параллелизм этапов в каскадной модели, хоть и ограничен, но возможен для абсолютно независимых между собой работ. При этом интеграция параллельных кусков все равно происходит на каком-то следующем этапе, а не в рамках одного.
Недостатками этой модели являются получение результата по прохождению всех этапов и сложность выявления ошибок. Возвращаться назад трудно. Не понятно что возвращать: если произошел сбой на каком-то этапе, его последствия видны только в конце.

## Slide 9: Итерационная модель
Итерационная модель предполагает разбиение проекта на части (этапы, итерации) и прохождение этапов жизненного цикла на каждом их них. Каждый этап является законченным сам по себе, совокупность этапов формирует конечный результат.
Использование итерационной модели снижает риски глобального провала и растраты всего бюджета, получение несинхронизированных ожиданий и ошибочного понимания процессов как клиентом, так и каждым участником команды разработки. Оно также дает возможность завершения разработки в конце любой итерации (в каскадной модели вы должны прежде завершить все этапы).

## Slide 11: Спиральная модель
Все этапы жизненного цикла при спиральной модели идут витками, на каждом из которых происходят проектирование, кодирование, дизайн, тестирование и т. д. Такой процесс отображает суть названия: поднимаясь, проходится один виток (цикл) спирали для достижения конечного результата. Причем не обязательно, что один и тот же набор процессов будет повторятся от витка к витку. Но результаты каждого из витков ведут к главной цели.

## Slide 13: Инкрементная модель
Принцип, который лежит в основе инкрементной модели, подразумевает расширение возможностей, достраивание модулей и функций приложения. Буквальный перевод слова инкремент: «увеличение на один». Это «увеличение на один» применяется в том числе для обозначения версий продукта.
Если в каскадной модели по сути есть два состояния продукта: «ничего» и «готовый продукт», то с появлением итерационных моделей стало применяться версионирование продукта.
Каждая итерация обозначается цифрой: 1,2,3 и соответственно продукт после каждой итерации имеет версию с соответствующим номером: v.1, v.2, v.3. Числами после слова версия обозначают масштабные изменения в ядро продукта.

## Slide 14: Дополнительные модели жизненного цикла
Модель Большого Взрыва Модель Большого Взрыва не имеет никаких руководящих принципов вообще. Эта модель жизненного цикла разработки программного обеспечения была задумана для того, чтобы помочь ориентироваться в проектах, где клиент не знает, как будет выглядеть конечный программный продукт.
Гибкая Модель
Гибкая методология разработки — серия подходов к разработке программного обеспечения, ориентированных на использование интерактивной разработки, динамическое формирование требований и обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов различного профиля.

## Slide 15
Благодарю за внимание!